Börcs Község

Önkormányzata

19/2011.

J e g y z ő k ö n y v

Tárgy: Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 17-én Börcs, Erzsébet tér 4. szám alatti tárgyalótermében megtartott – nem munkatervben rögzített időpontú - üléséről.

Jelen vannak:		Rácz Róbert polgármester,

Nagy Ambrus alpolgármester,

Furján Gergely képviselő,

Inotai Zoltánné képviselő

Kovács István képviselő,

Vörös Katalin képviselő,

Komjáti János körjegyző, tanácskozási joggal

Község lakói közül senki nem jelent meg az ülésen.

Rácz Róbert polgármester úr köszönti a megjelent képviselő-testületi tagokat, meghívott vendégeket, Körjegyző urat. Majd megállapítja, hogy Börcs község önkormányzatának képviselő-testülete határozatképes, mivel  6 tagja jelen van. Így az ülést megnyitja. Tengelics Szilárd képviselő Úr távolmaradását jelezte.

Rácz Róbert polgármester úr elmondja, hogy a napirendhez kapcsolódó anyag szóban kerül ismertetésre, majd javaslatot tesz a napirendre a meghívóban rögzítettek szerint.

Javasolt napirendi pontok:

- Az iskolai sportpálya felújítására beérkezett ajánlatok értékelése

Előadó: Rácz Róbert polgármester

Mivel nem tervezett ülésre került sor módosító, kiegészítő javaslat-tételre nem kerülhetett sor, így a megjelölt napirend kerül megtárgyalásra

N a p i  r e n d   t á r g y a l á s a

- Az iskolai sportpálya felújítására beérkezett ajánlatok értékelése

Előadó: Rácz Róbert polgármester

Rácz Róbert polgármester ismerteti, hogy a Belügyminisztérium pályázatán nyert összeggel, az e területen tett lépésekkel kapcsolatban kapott tájékoztatást a képviselő-testület.

Az összeg 30 %- már a település számláján van. Hónap végéig be kell fejezni a közbeszerzési eljárást és a Munkaügyi Központtal megállapodást kell kötni a pályázati összegből meghatározott mértékig  közfoglalkoztatott alkalmazására. Ezen feltételeknek próbálunk megfelelni, ezért hívtuk össze a mai ülést is.

Lefolytattuk tehát a közbeszerzési eljárást és a közbeszerzési bizottság javaslatot tesz a testület elé, döntésre.

Három ajánlat érkezett:

1. ARVIA Kft Győr                    13.616.729 Ft  + Áfa

2. Jáger és Társa Kft. Mecsér     14.176.577 Ft  + Áfa

3. Hun-Road Kft. Győr               12.729.260 Ft  + Áfa

Az ajánlattevők mindegyike megfelelt a kiírásnak, pályázata minden kellékkel rendelkezik.

A műszaki tartalom mindegyik esetben ugyanaz. Mi írtuk ki és ellenőriztük vissza. Az is ugyanaz mindegyik esetben, hogy a pályaborítás – mivel az a pályázat szerint meghatározott – ugyanazon előállító cég árával került betervezésre. A pályázat társpályázat lesz emiatt a győztes pályázónál.

A közbeszerzési bizottság javaslata, hogy a legolcsóbb – ugyanazon műszaki tartalmú – pályázat kerüljön elfogadásra és kerüljön sor vele szerződéskötésre. Tehát a Hun-Road Kft. a győztes pályázó.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások :

Nagy Ambrus alpolgármester: Jól előkészített az anyag. Valóban a legkedvezőbb ajánlatot kell választanunk, hiszen még ezen összeg is magasabb, mint a pályázatban szereplő. Saját forrást kell biztosítanunk.

Rácz Róbert polgármester: Ez természetes , erre készültünk. Sajnos bármennyire jó a tervező-munka költségnövekedéssel számolhatunk. Ez most kicsi összeg, kezelhető.

Vörös Katalin települési képviselő: Ismerjük a kivitelezőket, hiszen dolgoztak már a faluban. Azért kerestük őket, mert jók, meg tudják oldani a feladatot. A legkedvezőbb ajánlatot adót válasszuk.

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Rácz Róbert polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangú hat igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza:

71/2011. /XI.17/ képviselő-testületi határozat

Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Az iskolai sportpálya felújítására kiírt pályázat

eredményeképpen a

HUN-ROAD MOVA Építő Kft. / Győr, Árpád u. 14 /

A pályaépítési munkákra a

ECOGARDEN Kft. / Budapest , Gépész u. 29 /

Társvállalkozásával

Bízza meg a pályázatban szereplő 12.729.260 Ft + Áfa,

összesen 15.911.575 Ft kivitelezési díjért.

A kivitelezés költségét 2012. évi költségvetési rendeletébe

tervezni rendeli

Felelős: Rácz Róbert polgármester

Komjáti János körjegyző

N a p i r e n d   u t á n

Vörös Katalin települési képviselő: Jelzi, hogy újabb ajánlatokat szerzett be defibrilátorra. Most már az ár is megfelelő lenne, de figyelni kellene az egyéb települési forrásokra is. Kéri az érintetteket, hogy az alapítványi 1%-ok elosztásánál legyenek erre figyelemmel.

Több kérdés, kérés hozzászólás nem hangzott el, így polgármester az Ülést eredményesnek értékelve 20.00 órakor bezárja.

Kmf.

/ Rácz Róbert /                                                        / Komjáti János /

polgármester                                                               körjegyző