- Börcs Község Önkormányzatának

- képviselő-testületi ülése

2011. június 9.

Börcs Község Önkormányzata

11/2011.

J e g y z ő k ö n y v

Tárgy: Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 9-én Börcs, Erzsébet tér 4. szám alatti tárgyalótermében megtartott – nem munkatervben rögzített időpontú - üléséről.

Jelen vannak:		Rácz Róbert polgármester,

Nagy Ambrus alpolgármester,

Furján Gergely képviselő,

Inotai Zoltánné képviselő,

Kovács István képviselő,

Vörös Katalin képviselő,

Komjáti János körjegyző, tanácskozási joggal

Meghívottak közül:                az ülésen meghívott nem vett részt

Rácz Róbert polgármester úr köszönti a megjelent képviselő-testületi tagokat, a megjelenteket. Majd megállapítja, hogy Börcs község önkormányzatának képviselő-testülete határozatképes, mivel 6 tagja jelen van. Így az ülést megnyitja.

Rácz Róbert polgármester úr elmondja, hogy a napirendhez kapcsolódó anyag szóban kerül ismertetésre, majd javaslatot tesz a napirend meghívóban rögzítettek szerinti tárgyalására.

Rácz Róbert polgármester úr, mivel a napirenddel kapcsolatban további javaslat nem hangzik el, annak tárgyalhatóságát szavazásra terjeszti fel.

Javasolt napirendi pontok:

- Az integrált közösségi szolgáltató tér építésére kiírt közbeszerzési eljárás értékelése

előadó: Rácz Róbert polgármester

A javasolt napirendi pontokat a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta

N a p i r e n d  t á r g y a l á s a

A napirend első pontjának tárgyalása: Az integrált közösségi szolgáltató tér építésére

kiírt  közbeszerzési eljárás értékelése

A napirendi pont előadója: Rácz Róbert polgármester

- 2 -

Rácz Róbert polgármester ismerteti az építés kronológiáját. Ismerteti az ingatlan megszerzését az ezzel kapcsolatos terveket, a tervezést. Elmondja, hogy a megálmodott elképzelések után óriási meglepetésre kiírták azt a pályázatot, amely községi kultúrházak új hasznosítását irányozta elő és ez a pályázat „ teljesen ráillett „ a börcsi elképzelésre. Elkészült a pályázat, amely címbirtokosságot jelentett a településnek és tovább lehetett  gondolkodni. Végül az újabb munka eredményeképpen nyertes pályázatot ünnepelhettünk a faluban. Ekkor elkészíttettük a kiviteli terveket .

Döntöttünk a közbeszerzési eljárás kiírásáról, megalakítottuk a munkára a közbeszerzési bizottságot, megtörtént a kiírás. Az első nekifutás nem hozott eredményt, hiszen óriási volt az eltérés a pályázók ajánlata és a rendelkezésre álló pénzeszközök között. Ennek eredményeképpen a testület 25/2011. /V.6/ képviselő-testületi határozatában eredménytelennek nyilvánította az eljárást.

Ezután a szabályzatunkban foglaltaknak megfelelően újra indítottunk.  Egyeztettünk a tervezővel , hogy a pályázatban foglaltak teljesülésével, tehát a műszaki tartalom csökkentése nélkül  mit tudunk olcsóbbá tenni, majd új ajánlatokat kértünk az előzőekben is ajánlatot adóktól. Ismét postabontás, ismét hiánypótlás, majd a mindent teljesítő kettő vállalkozással folytattuk a tárgyalásokat.

Ennek eredményeképpen arról tudok beszámolni, hogy az utolsó forduló után az eredeti műszaki tartalomra az egyik pályázó azt az összeget adta, amennyi a pályázatunk  eredményeképpen az építéshez a rendelkezésünkre álló. A másik pályázó is csak kis mértékben tért el tőle, illetve Ő elmondta, hogy ha csökkenthet műszaki tartalmat bele lehet  férni az általunk elképzelt összegbe.

Azt lehet tehát mondani, hogy számunkra a közbeszerzési eljárásnak volt értelme, hiszen az eredetileg közel hetvenmilliós számokat közel negyven milliósra sikerült alakítani, anélkül, hogy a pályázatunk tartalma csökkent volna.

Mindezek után ismerteti, hogy a közbeszerzési bizottság valamennyi tagjának külön-külön elkészített írásos javaslata alapján egyforma javaslatként a közbeszerzési eljárás nyertesének a Jáger és Társa Kft-t javasolja az adott műszaki tartalomra, a nettó 37,5 millió forint építési költségre és a 2011. október 15-i  befejezési határidőre is figyelemmel.

Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólások:

Nagy Ambrus alpolgármester:  Látjuk azt a jelentős munkát, amit a bizottság végzett, Látjuk az eredményét, hiszen olyan árat sikerült összehozni, amely kezelhető, elfogadható. Tudunk valami konkrétumot a kivitelezőről, illetve kérem, hogy tudjunk meg.

Komjáti János körjegyző: A Jáger és Társa Kft. egy mecséri gazdasági társaság. A tevékenységük kezdetén mosonmagyaróvári társasházak építésében vettek részt először csak kivitelezőként, később saját maguk építésében és  értékesítésében.

Ezen „ iparág „ válságba kerülése után fordultak teljes erővel az önkormányzati beruházások irányába. Először szűkebb környezetükben nyertek munkákat, majd megyén belül kezdtek dolgozni. Én először a pér-mindszentpusztai faluház / azon településrész XX. És XXI. Századi legnagyobb építési munkája / felújításánál találkoztam velük. Akkor még a közbeszerzési eljárásban nagyon kezdők voltak, de az eljárásban egy általam nagyon jól

- 3 -

ismert és nagyon jó kivitelezőnek tartott céget „ vertek meg „ és fejezték be eredményesen a munkát. Hasonló állapotból kellett hasonlót varázsolni, mint Börcsön lesz a feladat. Ezt követően Péren a Kálvária felújítás volt. Ez szintén Leader forrásból valósult meg  és az elszámolása is megtörtént a sokat sejtető MVH-s kódokkal. Mikor munkahelyet váltottam Abda községben már megkezdett munkaként találkoztam az óvoda bővítés, bölcsőde kialakítás munkáival. A közbeszerzési eljárás lefolytatásában már részt vettem és ott is a Jáger és Társa nyert. A munka elkészült pontosan, határidőre. Közel van,mindenki láthatja.

Egyszóval korrekt üzleti partnert és jó építési kivitelezőt ismertem meg a cégben.

Az itteni pályázatuk pedig azt a minőségi változást is jelentette, hogy megtanultak közbeszerzési eljárásul.

Vörös Katalin települési képviselő: Köszönjük, megnyugtató ami elhangzott.

Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester kérésére a képviselő-testület egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

36/2011. /VI.9/ képviselő-testületi határozat

Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

integrált közösségi szolgáltató tér kialakítása építési

beruházás közbeszerzési eljárását eredményesnek

nyilvánítja és az eljárás eredményeképpen az eljárásban

vállalt feltételekkel a

Jáger és Társa Kft.9176 Mecsér, Jókai u. 10

bízza meg a munka elvégzésével.

Utasítja a tisztségviselőket, hogy a szerződést ennek

megfelelően kössék meg és koordinálják a munka

végzését.

Felelős: Rácz Róbert polgármester

Komjáti János körjegyző

Határidő: azonnal, beszámolás minden testületi ülésen

Ezek után Rácz Róbert polgármester közli, hogy a következő időszak nagy feladata lesz a faluközpont-játszótér nyertes pályázat élettel való megtöltése, hiszen, ahogy az IKSZ el fog készülni október 15-ig a játszótér is ebben az évben meg fog épülni, Ez egy kisebb volumen

De az egyeztetések már elkezdődtek .

- 4 -

Mindezek után megköszöni a testületi tagok részvételét, aktivitását és azt, hogy a nem megszokott rendkívüli üléseknek már a harmadikjára gyűlnek össze az évben szinte teljes létszámmal, majd az ülést 18 óra 40 perckor bezárja.

Kmf.

/ Rácz Róbert /                                               / Komjáti János /

polgármester                                                   körjegyző